|  |  |
| --- | --- |
|  | *Приложение № 19*  *к Постановлению от 23.11.2023 № 61  Местной администрации внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино «Об утверждении муниципальных программ внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов»* |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА   
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КУПЧИНО  
НА 2024 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025- 2026 ГОДОВ.

*«БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ»*

**Санкт-Петербург**

**2023 год**

**ПАСПОРТ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы** | Муниципальная программа по благоустройству и озеленению территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 2024 год  и плановый период 2025-2026 годов. |
| **Основание для разработки муниципальной программы** | Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».  Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправлении в  Санкт-Петербурге» № 420-79 от 23.09.2009 года.  Устав ВМО Санкт-Петербурга Купчино. |
| **Заказчик муниципальной программы** | Местная администрация внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино |
| **Разработчик муниципальной программы** | Отдел благоустройства Местной администрации внутригородского муниципального образования города федерального значения  Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино. |
| **Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения путем реализации муниципальной программы** | Муниципальная программа (далее – Программа) «Благоустройство  и озеленение территории» разработана в рамках полномочий внутригородских муниципальных образований согласно ст. 10 Закона  Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» в целях создания комфортных и безопасных условий для времяпровождения жителей МО во внутридворовой территории, для обеспечения комфортных детских, спортивных, игровых зон и зон отдыха, отвечающим национальным стандартам и требованиям.  Проблемой больших городов, в частности города Санкт-Петербурга, в котором ежегодно увеличивается антропогенная и техногенная нагрузка, его «спальных» районов, к которым относится территория МО Купчино является наличие старых, не соответствующих настоящим требованиям безопасности детских игровых площадок, спортивных площадок, зон отдыха, запустение зеленых насаждений, так же наблюдается сильное старение озелененной территории. Для решения данных проблем и создания условий для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения необходимо на уровне местного самоуправления реализовывать эти вопросы в рамках полномочий МО.  Немаловажным условием для создания комфортной и безопасной внутридворовой территории для жителей МО является не только выбор оборудования, но и чистота, в том числе уборка территорий зеленых насаждений, и озеленение территории городской внутридворовой среды. Совокупность вышеперечисленных факторов создает благоприятные условия для гармоничного время препровождения, объединяет различные группы населения для установления добрососедских взаимоотношений. Спортивные уличные объекты (площадки, комплексы) для взрослых и детей способствуют укреплению здоровья. Грамотно выполненные ландшафтные зоны отдыха (парки, скверы, площадки) украшают город и повышают уровень удовлетворенности населения от проживания на территории МО. |
| **Цели муниципальной программы** | Создание комфортных и безопасных условий для детей и взрослого населения, проживающего на территории МО Купчино, при пребывании во внутридворовой территории.  Создание условий по охране окружающей среды и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения МО.  Развитие и улучшение на территории МО объектов уличного благоустройства, повышение качества и функционального назначения объектов благоустройства (детских и игровых площадок, парков, скверов, зон отдыха, пешеходных зон). |
| **Задачи муниципальной программы** | Улучшение комфортности культурно-бытовых условий проживания жителей муниципального образования Купчино.  Улучшение состояния окружающей среды и здоровья жителей муниципального образования Купчино.  Снижение экологического ущерба окружающей среде и жителям муниципального образования Купчино.  Увеличение продолжительности жизни в результате улучшения культурно-бытовых условий проживания жителей муниципального образования Купчино.  Обеспечение жителей МО достаточным количеством качественных элементов уличного благоустройства, детскими игровыми площадками, спортивными площадками и зонами отдыха.  Повышение степени удовлетворенности населения МО уровнем благоустройства. |
| **Сроки реализации муниципальной программы** | 2024-2025-2026 гг. |
| **Исполнитель муниципальной программы** | Отдел благоустройства Местной администрации внутригородского муниципального образования города федерального значения  Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино. |
| **Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы** | Создание комфортных и безопасных зон отдыха, в том числе обустройство территорий детских площадок ВМО «Купчино».  Проведение работ по санитарным рубкам, а также удалением аварийных и больных деревьев на территории ВМО «Купчино» для предотвращения аварийных ситуаций.  Улучшить (или) модернизировать озеленение территории ВМО «Купчино».  Повышение качества по содержанию (уборке) территорий зеленых насаждений на территории ВМО «Купчино».  Контроль и своевременное устранение дефектов асфальтового покрытия на внутриквартальной территории ВМО «Купчино».  Установка и содержание малых архитектурных форм, элементов благоустройства на территории ВМО «Купчино». |
| **Источники финансирования муниципальной программы** | Бюджет внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов |
| **Объем финансирования муниципальной программы (тыс. руб. с одним знаком после запятой)** | Всего 202 154,8 тыс. руб.:  2024г. – 96 491,5 тыс. руб.;  2025г. – 53 207,4 тыс. руб.;  2026г. – 52 455,9 тыс. руб. |
| **Показатели эффективности программы (индикаторы)** | 1) Количество выполнения мероприятий программы (подпрограммы при ее наличии) по отношению к запланированному, в процентах;  2) Сумма средств бюджета, потраченных по отношению к запланированному объему денежных средств, в процентах. |
| **Контроль за реализацией муниципальной программы** | Глава Местной администрации внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино |

Применяемые сокращения:

* МС - Муниципальный Совет
* МА - Местная администрация
* МО - муниципальный округ
* ВПТФ - в пределах текущего финансирования
* СМИ - средства массовой информации
* ГБОУ - государственное бюджетное образовательное учреждение
* ООиП — отдел опеки и попечительства
* б/ф - без финансирования
* ИПЦ – индекс потребительских цен
* МАФ – малые архитектурные формы

**Перечень**

**мероприятий муниципальной программы**

**и объем финансирования**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Единица измерения** | **2024 год** | | **2025 год** | | **2026 год** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Кол-во** | **Объем финансирования (тыс.руб.)** | **Кол-во** | **Объем финансирования (тыс.руб.)** | **Кол-во** | **Объем финансирования (тыс.руб.)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Ремонт асфальтобетонных покрытий ВМО Купчино | АБС, м2 | 2 925,99 | 7 000,00 | 2 925,99 | 7 291,20 | 2 925,99 | 7 582,12 |
| БК, п.м. | 13 | 13 | 13 |
| 1.1. | Технический надзор п.1 | - | - | 74,90 | - | 78,02 | - | 81,14 |
| 2. | Вырубка Аварийных и больных деревьев в границах Муниципального образования Купчино | Деревья, шт. | 336 | 1 000,00 | 336 | 1 041,60 | 336 | 1 083,16 |
| Кусты, шт. | 14 | 14 | 14 |
| Пни, шт. | 33 | 33 | 33 |
| 2.1. | Технический надзор п.2 | - | - | 10,70 | - | 11,12 | - | 11,59 |
| 3. | Компенсационное озеленение в границах Муниципального образования Купчино | Деревья, шт. | 75 | 4 000,00 | 75 | 4 166,40 | 75 | 4 332,64 |
| Кусты, шт. | 393 | 393 | 393 |
| 3.1. | Технический надзор п.3 | - | - | 42,8 | - | 44,58 | - | 46,36 |
| 4. | Ремонт и установка газонных ограждений | п.м. | 74 | 550,00 | 74 | 572,88 | 74 | 595,74 |
| 4.1. | Технический надзор п.4 | - | - | 5,89 | - | 6,13 | - | 6,37 |
| 5. | Ремонт ДИО | у.е. | 5 | 1 000,00 | 5 | 1041,60 | 5 | 1 083,16 |
| 5.1. | Технический надзор п.5 |  |  | 10,70 | - | 11,15 | - | 11,59 |
| 6. | Санитарная обрезка деревьев | шт. | 19 | 565,20 | 19 | 588,73 | 19 | 612,22 |
| 6.1. | Технический надзор п.6 | - | - | 6,05 | - | 6,30 | - | 6,55 |
| 7. | Уборка территории ЗНОП местного значения МО Купчино | м2 | ***271 875,1*** | ***24 500,00*** | ***271 875,1*** | ***22 749,4*** | ***271 875,1*** | ***20 782,62*** |
| 7.1. | Технический надзор п.7 | - | ***-*** | ***262,15*** | ***-*** | ***273,06*** | ***-*** | ***283,85*** |
| 8. | Покос травяного покрытия на территории МО Купчино | м2 | 240 926,4 | 3 500,00 | 240 926,4 | 3 645,60 | 240 926,4 | 3 791,06 |
| 8.1. | Технический надзор п.8 | - | - | 37,45 | - | 39,01 | - | 40,56 |
| 9. | Установка нового оборудования | у.е. | 8 | 2 800,00 | 8 | 2 916,48 | 8 | 3 032,85 |
| 9.1. | Технический надзор п.9 | - | - | 29,96 | - | 31,21 | - | 32,45 |
| 10. | Проектирование | Адреса, кол-во | 10 | 1 200,00 | 10 | 1 249,92 | 10 | 1 299,79 |
| 10.1. | Технический надзор п.10 | - | - | 12,84 |  | 13,37 |  | 13,91 |
| 11. | Замена песка в песочницах | м³ | 36,68 | 600,00 | 36,68 | 624,96 | 36,68 | 649,90 |
| 11.1 | Технический надзор п.11 | - | - | 6,42 | - | 6,69 | - | 6,95 |
| 12. | Ремонт резиновых и набивных покрытий | м2 | 2 858,9 | 3 000,00 | 2 858,9 | 3 124,80 | 2 858,9 | 3 249,48 |
| 12.1. | Технический надзор п.12 | - | - | 32,1 | - | 33,44 | - | 34,77 |
| 13. | Посадка цветов в вазоны и цветники | У.е. | 7 | 200,00 | 7 | 208,32 | 7 | 216,63 |
| 13.1. | Технический надзор п.13 | - | - | 2,14 | - | 2,23 | - | 2,32 |
| 14. | Выполнение работ по комплексному благоустройству в рамках формирования комфортной городской среды (устройство площадки по адресу Будапештская, дом 36, корпус 1) | У.е. | 1 | 45 000,00 | - | - | - | - |
| *14.1.* | *Установка оборудования и МАФ за счет субсидии из бюджета Санкт-Петербурга* | *Шт.* | *73* | *22 210,00* | - | - | - | - |
| *14.2.* | *Устройство площадки за счет субсидии из бюджета Санкт-Петербурга* | *У.е.* | *1* | *20 540,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *14.3.* | *Устройство площадки за счет средств местного бюджета* | *У.е.* | *1* | *2 250,00* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 15. | Технический надзор п.14 | У.е. | 1 | 428,00 | - | - | - | - |
| 16. | Установка искусственных дорожных неровностей на территории муниципального образования | Шт. | 3 | 42,10 | 3 | 43,85 | 3 | 45,59 |
| 17. | Выполнение работ по комплексному благоустройству | У.е. | 1 | 572,10 | 2 | 3385,30 | 2 | 3520,37 |
| **Итого** | | |  | **96491,50** | **х** | **53207,35** | **х** | **52455,89** |
| **Итого на весь срок реализации** | | | | | | | **202154,74** | |

**Расчёт-обоснование необходимого объёма финансирования муниципальной программы**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Расчет - обоснование необходимого объема финансирования (тыс. руб.)\*** | **Единица измерения** | **2024 год** | | **2025 год** | | **2026 год** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Кол-во** | **Необходимый объем финансирования (тыс.руб.)** | **Кол-во** | **Необходимый объем финансирования (тыс.руб.)** | **Кол-во** | **Необходимый объем финансирования (тыс.руб.)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Ремонт асфальтобетонных покрытий ВМО Купчино | 21 873,32 | АБС, м2 | 2 925,99 | 7 000,00 | 2 925,99 | 7 291,20 | 2 925,99 | 7 582,12 |
| БК, п.м. | 13 | 13 | 13 |
| 1.1. | Технический надзор п.1 | 234,06 | - | - | 74,90 | - | 78,02 | - | 81,14 |
| 2. | Вырубка Аварийных и больных деревьев в границах Муниципального образования Купчино | 3 124,76 | Деревья, шт. | 336 | 1 000,00 | 336 | 1 041,60 | 336 | 1 083,16 |
| Кусты, шт. | 14 | 14 | 14 |
| Пни, шт. | 33 | 33 | 33 |
| 2.1. | Технический надзор п.2 | 33,41 | - | - | 10,70 | - | 11,12 | - | 11,59 |
| 3. | Компенсационное озеленение в границах Муниципального образования Купчино | 12 499,04 | Деревья, шт. | 75 | 4 000,00 | 75 | 4 166,40 | 75 | 4 332,64 |
| Кусты, шт. | 393 | 393 | 393 |
| 3.1. | Технический надзор п.3 | 133,74 | - | - | 42,8 | - | 44,58 | - | 46,36 |
| 4. | Ремонт и установка газонных ограждений | 1 718,62 | п.м. | 74 | 550,00 | 74 | 572,88 | 74 | 595,74 |
| 4.1. | Технический надзор п.4 | 18,39 | - | - | 5,89 | - | 6,13 | - | 6,37 |
| 5. | Ремонт ДИО | 3 124,76 | у.е. | 5 | 1 000,00 | 5 | 1041,60 | 5 | 1 083,16 |
| 5.1. | Технический надзор п.5 | 33,44 |  |  | 10,70 | - | 11,15 | - | 11,59 |
| 6. | Санитарная обрезка деревьев | 1 766,30 | шт. | 19 | 565,20 | 19 | 588,73 | 19 | 612,37 |
| 6.1. | Технический надзор п.6 | 18,90 | - | - | 6,05 | - | 6,30 | - | 6,55 |
| ***7.*** | ***Уборка территории ЗНОП местного значения МО Купчино*** | ***76 556,62*** | ***м2*** | ***271 875,1*** | ***24 500,00*** | ***271 875,1*** | ***22 749,4*** | ***271 875,1*** | ***20 782,62*** |
| ***7.1.*** | ***Технический надзор п.7*** | ***819,16*** | ***-*** | ***-*** | ***262,15*** | ***-*** | ***273,06*** | ***-*** | ***283,85*** |
| 8. | Покос травяного покрытия на территории МО Купчино | 10 936,66 | м2 | 240 926,4 | 3 500,00 | 240 926,4 | 3 645,60 | 240 926,4 | 3 791,06 |
| 8.1. | Технический надзор п.8 | 117,02 | - | - | 37,45 | - | 39,01 | - | 40,56 |
| 9. | Установка нового оборудования | 8 749,33 | у.е. | 8 | 2 800,00 | 8 | 2 916,48 | 8 | 3 032,85 |
| 9.1. | Технический надзор п.9 | 93,62 | - | - | 29,96 | - | 31,21 | - | 32,45 |
| 10. | Проектирование | 3 749,71 | Адреса, кол-во | 10 | 1 200,00 | 10 | 1 249,92 | 10 | 1 299,79 |
| 10.1. | Технический надзор п.10 | 40,12 | - | - | 12,84 |  | 13,37 |  | 13,91 |
| 11. | Замена песка в песочницах | 1 874,86 | м³ | 36,68 | 600,00 | 36,68 | 624,96 | 36,68 | 649,90 |
| 11.1 | Технический надзор п.11 | 20,06 | - | - | 6,42 | - | 6,69 | - | 6,95 |
| 12. | Ремонт резиновых и набивных покрытий | 9 374,28 | м2 | 2 858,9 | 3 000,00 | 2 858,9 | 3 124,80 | 2 858,9 | 3 249,48 |
| 12.1. | Технический надзор п.12 | 100,31 | - | - | 32,1 | - | 33,44 | - | 34,77 |
| 13. | Посадка цветов в вазоны и цветники | 624,95 | У.е. | 7 | 200,00 | 7 | 208,32 | 7 | 216,63 |
| 13.1. | Технический надзор п.13 | 6,69 | - | - | 2,14 | - | 2,23 | - | 2,32 |
| 14. | Выполнение работ по комплексному благоустройству в рамках формирования комфортной городской среды (устройство площадки по адресу Будапештская, дом 36, корпус 1) | 45000,0 | У.е. | 1 | 45 000,0 | - | - | - | - |
| *14.1.* | *Установка оборудования и МАФ за счет субсидии из бюджета Санкт-Петербурга* | *304,24657* | *Шт.* | *73* | *22 210,0* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *14.2.* | *Устройство площадки за счет субсидии из бюджета Санкт-Петербурга* | *20540,0* | *У.е.* | *1* | *20 540,0* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *14.3.* | *Устройство площадки за счет средств местного бюджета* | *2250,0* | *У.е.* | *1* | *2 250,0* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 15. | Технический надзор п.14 | 428,0 | У.е. | 1 | 428,0 | - | - | - | - |
| 16. | Установка искусственных дорожных неровностей на территории муниципального образования | Установка 1 ИДН – 14,035 | Шт. | 3 | 42,10 | 3 | 43,85 | 3 | 45,59 |
| 17. | Выполнение работ по комплексному благоустройству | 572,10 | У.е | 1 | 572,10 | 1 | 3 385,30 | 1 | 3 520,37 |
| **Итого** | | | | **х** | **96491,50** | **х** | **53207,35** | **х** | **52455,89** | |
| **Итого на весь срок реализации** | | | | | | | | **202154,74** | | |

**\* Рассчитано методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка путем запроса коммерческих предложений; анализ заключенных ранее муниципальных контрактов при отсутствии ответов на запросы коммерческих предложений) и (или) ИПЦ (2024г. – 1,0495; 2025г. – 1,0416; 2026г. – 1,0399)**

**Согласование и утверждение муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Участники муниципальной программы** | **Отдел (структурное подразделение. должностное лицо)** | **Ф.И.О.** | **Подпись** |
| **УТВЕРЖДЕНО** | | | | |
| 1 | Глава Местной администрации | | А.В. Голубев |  |
| **СОГЛАСОВАНО** | | | | |
| 1 | Инициатор | Заместитель Главы местной администрации | С.В. Темняк |  |
| 2 | Заказчик | МА ВМО «Купчино» | А.В. Голубев |  |
| 3 | Разработчик | Отдел благоустройства МА ВМО «Купчино» | И.В. Кувайцев |  |
| 4 | Исполнитель | Отдел благоустройства МА ВМО «Купчино» | И.В. Кувайцев |  |
| 5 | Главный бухгалтер | | Л.М. Юнова |  |