| СОГЛАСОВАНО Решением МС МО «Купчино» № 55 от «28» октября 2015 г. | УТВЕРЖДЕНО Постановлением И.о. Главы МА ВМО «Купчино» № ___ от «__» __________ 2015 г. _________________ А.С. Орлова « ___» ______________ 2015 г. |  |
| --- | --- | --- |

Ведомственная целевая программа

Мероприятий по благоустройству территории Муниципального

Образования Муниципального Округа Купчино в 2016 году.

г. Санкт-Петербург

2015 год

ПАСПОРТ  ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование | Ведомственная целевая программа мероприятий по благоустройству территории Муниципального Образования Муниципального Округа Купчино в 2016 году. |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Устав МОМО Купчино |
| Заказчик программы и разработчик программы | Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино. |
| Цели и задачи программы | Цель программы: благоустройство придомовых и внутридворовых территорий Муниципального Образования Муниципального Округа Купчино, создания условий комфортного проживания населения округа. Основные задачи: - улучшение комфортности жилищных и культурно-бытовых условий проживания жителей Муниципального Образования Муниципального Округа Купчино; - улучшение состояния окружающей среды и здоровья жителей Муниципального Образования Муниципального Округа Купчино; - снижение экологического ущерба окружающей среде, жителям Муниципального Образования Муниципального Округа Купчино; - увеличение продолжительности жизни в результате улучшения жилищных и культурно-бытовых условий проживания жителей Муниципального Образования Муниципального Округа Купчино. |
| Сроки реализации программы | 2016 год. |
| Объёмы и источники финансирования муниципальной программы | Бюджет муниципального образования муниципальный округ Купчино на 2016 год. Общий объем финансирования программы – 36 950,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты выполнения целевой программы | 1. выполнить работы по созданию зон отдыха, в том числе обустройство территорий детских площадок МОМО Купчино; 2. выполнить работы по санитарным рубкам, а также удалением аварийных и больных деревьев на территории МОМО Купчино; 3. выполнить работы по озеленению на территории МОМО Купчино; 4. выполнить работы по содержанию (уборке) территорий зеленых насаждений в 2016 году на территории Муниципального Образования Муниципального Округа Купчино; 5. выполнить работы по текущему ремонту придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки на территории МОМО Купчино; 6. выполнить работы по установке ограждений газонов на территории МОМО Купчино; 7. выполнить работы по установке и содержанию малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования на территории МОМО Купчино; 8. выполнить работы по поставке грунта растительного с развозкой по территории МОМО Купчино; 9. выполнить работы по поставке песка для детских площадок, спортплощадок и газонов на территории МОМО Купчино; 10. выполнить работы по установке искусственных дорожных неровностей на внутридворовых и придомовых территориях МОМО Купчино; 11. выполнить работы по ликвидации несанкционированных свалок и вывозу твердых бытовых отходов на территории МОМО Купчино; 12. выполнить топографо-геодезические работы и рабочие проекты по устройству детских площадок и организации дополнительных парковочных мест; 13: количество посадочных материалов, приобретенных для озеленения внутридворовых и придомовых территорий Муниципального Образования Муниципального Округа Купчино. |

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование мероприятия | Адрес | Ожидаемые конечные результаты | Срок исполнения о объем финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ед. изм. | кол-во | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Выполнение работ по созданию зон отдыха, в том числе обустройство территорий детских площадок Муниципального Образования Муниципального Округа Купчино. |
| 1.1 | Устройство основания детской площадки | Белградская ул., д.6, корп.4 | Шт. | 1 | 5 402,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 063,4 |
| 1.2 |  | Белградская ул., д.6, корп.7 | Шт. | 1 | 4 250,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3 | Установка игрового оборудования | Белградская ул., д.6, корп.4 | Шт. | 21 | 0,0 | 0,0 | 1 045,5 | 0,0 |  |
| 1.4 |  | Белградская ул., д.6, корп.7 | Шт. | 28 | 0,0 | 0,0 | 2 937,6 | 0,0 |  |
| 1.5 |  | Белградская ул., д.8, корп.1 | Шт. | 12 | 0,0 | 0,0 | 782,4 | 0,0 |  |
| 1.6 |  | ул. Турку, д.11, корп.1 | Шт. | 11 | 0,0 | 0,0 | 407,7 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | 9 652,9 |  | 5 173,2 |  |  |
| 1.7 | Строительный контроль |  | % | 1,6 | 154,5 |  | 82,8 | 0,0 |  |
|  | Итог: |  | Шт. | 79 | 9 807,4 |  | 5 256,0 | 0,0 |  |
| 2 | Санитарные рубки, а также удаление аварийных и больных деревьев на территории Муниципального Образования Муниципального Округ Купчино. |
| 2.1 | Фрезеровка пней |  | Шт. |  | 0,0 | 0,0 | 143,3 | 0,0 | 689,5 |
| 2.2 | Санитарные рубки. |  | Шт. |  |  |  | 0,0 | 546,2 |  |
|  | Итог: |  | Шт. |  |  |  | 143,3 | 546,2 |  |
| 3 | Озеленение на территории Муниципального Образования Муниципального Округа Купчино. |
| 3.1 | Посадка деревьев | Бухарестская ул., д.33, корп.5 | Шт. | 10 | 0,0 | 138,7 | 0,0 | 0,0 | 679,0 |
| 3.2 | Восстановление газона | ул. Турку, д.1, корп.2 | м2 | 340 |  | 170,5 |  |  |  |
| 3.3 | Восстановление газона | пр. Славы, д.28 | м2 | 80 |  | 31,9 |  |  |  |
| 3.4 | Восстановление газона | Будапештская ул., д.17, корп.2 | м2 | 50 |  | 25,1 |  |  |  |
| 3.5 | Восстановление газона | Белградская ул., д.6, корп.2 | м2 | 344 |  | 155,0 |  |  |  |
| 3.6 | Восстановление газона | Белградская ул., д.22, корп.1-2 | м2 | 255 |  | 101,6 |  |  |  |
| 3.7 | Восстановление газона | Будапештская ул., д.35, корп.2 | м2 | 96 |  | 45,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 668,3 |  |  |  |
| 3.8 | Строительный контроль |  | % | 1,6 |  | 10,7 |  |  |  |
|  | Итог: |  | Шт. | 1175 |  | 679,0 |  |  |  |
| 4 | Содержание (уборка) территорий зеленых насаждений на территории Муниципального Образования Муниципального Округа Купчино. |
| 4.1 | Уборка территорий. | территория 13-73-02 | м2 | 5 206 | 1 127,5 | 1 127,5 | 1 127,5 | 1 127,5 | 4 510,0 |
| 4.2 | Уборка территорий. | территория 13-73-41 | м2 | 1 169 |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Уборка территорий. | территория 13-73-42 | м2 | 6 473 |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Уборка территорий. | территория 13-73-43 | м2 | 4 896 |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Уборка территорий. | территория 13-73-44 | м2 | 1 886 |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Уборка территорий. | территория 13-73-45 | м2 | 2 371 |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Уборка территорий. | территория 13-73-46 | м2 | 3 460 |  |  |  |  |  |
| 4.8 | Уборка территорий. | территория 13-73-47 | м2 | 622 |  |  |  |  |  |
| 4.9 | Уборка территорий. | территория 13-73-48 | м2 | 1 120 |  |  |  |  |  |
| 4.10 | Уборка территорий. | территория 13-73-49 | м2 | 1 843 |  |  |  |  |  |
| 4.11 | Уборка территорий. | территория 13-73-50 | м2 | 8 314 |  |  |  |  |  |
| 4.12 | Уборка территорий. | территория 13-73-51 | м2 | 2 588 |  |  |  |  |  |
| 4.13 | Уборка территорий. | территория 13-73-28 | м2 | 5 148 |  |  |  |  |  |
| 4.14 | Уборка территорий. | территория 13-73-30 | м2 | 3 003 |  |  |  |  |  |
| 4.15 | Уборка территорий. | территория 13-73-32 | м2 | 6 269 |  |  |  |  |  |
| 4.16 | Уборка территорий. | территория 13-73-33 | м2 | 9 388 |  |  |  |  |  |
| 4.17 | Уборка территорий. | территория 13-73-05 | м2 | 5 133 |  |  |  |  |  |
| 4.18 | Уборка территорий. | территория 13-73-11 | м2 | 5 492 |  |  |  |  |  |
| 4.19 | Уборка территорий. | территория 13-73-12 | м2 | 5 705 |  |  |  |  |  |
| 4.20 | Уборка территорий. | территория 13-73-15 | м2 | 8 690 |  |  |  |  |  |
| 4.21 | Уборка территорий. | территория 13-73-16 | м2 | 11 883 |  |  |  |  |  |
| 4.22 | Уборка территорий. | территория 13-73-17 | м2 | 6 507 |  |  |  |  |  |
| 4.23 | Уборка территорий. | территория 13-73-40 | м2 | 6 856 |  |  |  |  |  |
| 4.24 | Уборка территорий. | территория 13-73-03 | м2 | 7 679 |  |  |  |  |  |
| 4.25 | Уборка территорий. | территория 13-73-04 | м2 | 7 906 |  |  |  |  |  |
| 4.26 | Уборка территорий. | территория 13-73-06 | м2 | 7 168 |  |  |  |  |  |
| 4.27 | Уборка территорий. | территория 13-73-07 | м2 | 3 175 |  |  |  |  |  |
| 4.28 | Уборка территорий. | территория 13-73-09 | м2 | 4 439 |  |  |  |  |  |
| 4.29 | Уборка территорий. | территория 13-73-10 | м2 | 2 588 |  |  |  |  |  |
| 4.30 | Уборка территорий. | территория 13-73-13 | м2 | 3 583 |  |  |  |  |  |
| 4.31 | Уборка территорий. | территория 13-73-14 | м2 | 4 957 |  |  |  |  |  |
| 4.32 | Уборка территорий. | территория 13-73-25 | м2 | 10 318 |  |  |  |  |  |
| 4.33 | Уборка территорий. | территория 13-73-26 | м2 | 7 371 |  |  |  |  |  |
| 4.34 | Уборка территорий. | территория 13-73-36 | м2 | 342 |  |  |  |  |  |
| 4.35 | Уборка территорий. | территория 13-73-37 | м2 | 4 250 |  |  |  |  |  |
| 4.36 | Уборка территорий. | территория 13-73-38 | м2 | 4 833 |  |  |  |  |  |
| 4.37 | Уборка территорий. | территория 13-73-39 | м2 | 4 694 |  |  |  |  |  |
| 4.38 | Уборка территорий. | территория 13-73-01 | м2 | 6 531 |  |  |  |  |  |
| 4.39 | Уборка территорий. | территория 13-73-08 | м2 | 2 562 |  |  |  |  |  |
| 4.40 | Уборка территорий. | территория 13-73-18 | м2 | 2 628 |  |  |  |  |  |
| 4.41 | Уборка территорий. | территория 13-73-19 | м2 | 2 983 |  |  |  |  |  |
| 4.42 | Уборка территорий. | территория 13-73-20 | м2 | 3 004 |  |  |  |  |  |
| 4.43 | Уборка территорий. | территория 13-73-21 | м2 | 2 169 |  |  |  |  |  |
| 4.44 | Уборка территорий. | территория 13-73-22 | м2 | 347 |  |  |  |  |  |
| 4.45 | Уборка территорий. | территория 13-73-23 | м2 | 8 550 |  |  |  |  |  |
| 4.46 | Уборка территорий. | территория 13-73-24 | м2 | 5 198 |  |  |  |  |  |
| 4.47 | Уборка территорий. | территория 13-73-27 | м2 | 3 204 |  |  |  |  |  |
| 4.48 | Уборка территорий. | территория 13-73-29 | м2 | 4 604 |  |  |  |  |  |
| 4.49 | Уборка территорий. | территория 13-73-31 | м2 | 2 168 |  |  |  |  |  |
| 4.50 | Уборка территорий. | территория 13-73-34 | м2 | 6 192 |  |  |  |  |  |
| 4.51 | Уборка территорий. | территория 13-73-35 | м2 | 5 641 |  |  |  |  |  |
|  | Итог: |  | м2 | 246 711 |  |  |  |  |  |
| 5 | Текущей ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки на территории Муниципального Образования Муниципального Округа Купчино. |
| 5.1 | Ямочный ремонт. | Белградская ул., д.26, корп.5 | м2 | 317,3 | 0,0 | 452,7 | 0,0 | 0,0 | 6 037,2 |
| 5.2 | Ямочный ремонт. | Белградская ул., д.28, корп.1 | м2 | 599,2 |  | 838,9 | 0,0 |  |  |
| 5.3 | Ямочный ремонт. | Белградская ул., д.28, корп.6 | м2 | 247,9 |  | 374,9 | 0,0 |  |  |
| 5.4 | Ямочный ремонт. | Будапештская ул., д.31 | м2 | 449,7 |  | 572,1 | 0,0 |  |  |
| 5.5 | Ямочный ремонт. | пр. Славы, д.28, корп.1 | м2 | 112,4 |  | 166,6 | 0,0 |  |  |
| 5.6 | Ямочный ремонт. | пр. Славы, д.16 | м2 | 203,3 |  | 342,3 | 0,0 |  |  |
| 5.7 | Уширение внутридворового проезда. | Будапештская ул., д.35, корп.1 | м2 | 202,8 |  | 0,0 | 607,3 |  |  |
| 5.8 | Уширение внутридворового проезда. | Будапештская ул., д.35, корп.2 | м2 | 75 |  | 0,0 | 257,2 |  |  |
| 5.9 | Уширение внутридворового проезда. | Белградская ул., д.6, корп.2 | м2 | 480,1 |  | 0,0 | 1 676,9 |  |  |
| 5.10 | Уширение внутридворового проезда. | Белградская ул., д.22, корп.1-2 | м2 | 28 |  | 0,0 | 123,5 |  |  |
| 5.11 | Уширение внутридворового проезда. | пр. Славы, д.28 | м2 | 168 |  | 0,0 | 529,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 747,5 | 3 194,5 |  |  |
| 5.12 |  |  | % | 1,6 | 0,0 | 44,0 | 51,2 | 0,0 |  |
|  | Итог: |  |  | 2 883,70 | 0,0 | 2 791,5 | 3 245,7 | 0,0 |  |
| 6 | Установка ограждений газонов на территории Муниципального Образования Муниципального Округа Купчино. |
| 6.1 | Установка ограждений газонов. | ул. Турку, д.1, корп.2 | м/п | 130 | 0,0 | 204,1 | 0,0 | 0,0 | 1 225,8 |
| 6.2 | Установка ограждений газонов. | Будапештская ул., д.31 | м/п | 74 |  | 116,5 |  |  |  |
| 6.3 | Установка ограждений газонов. | Белградская ул., д.28, корп.6 | м/п | 66 |  | 103,6 |  |  |  |
| 6.4 | Установка ограждений газонов. | Будапештская ул., д.17, корп.1 | м/п | 150 |  | 235,6 |  |  |  |
| 6.5 | Установка ограждений газонов. | Будапештская ул., д.17, корп.2 | м/п | 36 |  | 56,6 |  |  |  |
| 6.6 | Установка ограждений газонов. | пр. Славы, д.2, корп.3 | м/п | 48 |  | 75,5 |  |  |  |
| 6.7 | Установка ограждений газонов. | Белградская ул., д.6, корп.2 | м/п | 176 |  | 276,1 |  |  |  |
| 6.8 | Установка ограждений газонов. | Белградская ул., д.22, корп.1-2 | м/п | 88 |  | 138,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 206,5 |  |  |  |
| 6.9 | Строительный контроль |  | % | 1,6 | 0,0 | 19,3 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Итог: |  |  | 768,0 | 0,0 | 1 225,8 | 0,0 | 0,0 |  |
| 7 | Распределение грунта растительного по газонам на территории Муниципального Образования Муниципального Округа Купчино. |
| 7.1 | Завоз земли. |  | м3 | 112,4 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | Итог: |  | м3 | 112,4 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 8 | Поставка песка для детских площадок, спортплощадок и газонов на территории Муниципального Образования Муниципального Округа Купчино. |
| 8.1 | Завоз песка в песочницы. | Белградская ул., д 6 корп.1 | м3 | 3,0 | 0,0 | 81,6 | 81,7 | 0,0 | 163,3 |
| 8.2 | Завоз песка в песочницы. | Белградская ул., д.8, корп.1 | м3 | 3,0 |  |  |  |  |  |
| 8.3 | Завоз песка в песочницы. | Белградская ул., д.6, корп.4 | м3 | 6,0 |  |  |  |  |  |
| 8.4 | Завоз песка в песочницы. | Будапештская ул., д.5, корп.2-3 | м3 | 3,0 |  |  |  |  |  |
| 8.5 | Завоз песка в песочницы. | Будапештская ул., д.5, корп.1 | м3 | 3,0 |  |  |  |  |  |
| 8.6 | Завоз песка в песочницы. | Будапештская ул., д.9 | м3 | 3,0 |  |  |  |  |  |
| 8.7 | Завоз песка в песочницы. | Белградская ул., д.16, корп.2 | м3 | 3,0 |  |  |  |  |  |
| 8.8 | Завоз песка в песочницы. | ул. Турку, д.5/13 | м3 | 9,0 |  |  |  |  |  |
| 8.9 | Завоз песка в песочницы. | ул. Турку, д.4 | м3 | 3,0 |  |  |  |  |  |
| 8.10 | Завоз песка в песочницы. | Будапештская ул., д.17, корп.1 | м3 | 3,0 |  |  |  |  |  |
| 8.11 | Завоз песка в песочницы. | Будапештская ул., д.23, корп.2 | м3 | 3,0 |  |  |  |  |  |
| 8.12 | Завоз песка в песочницы. | Белградская ул., д.26, корп.7 | м3 | 3,0 |  |  |  |  |  |
| 8.13 | Завоз песка в песочницы. | Белградская ул., д.26, корп.8 | м3 | 3,0 |  |  |  |  |  |
| 8.14 | Завоз песка в песочницы. | Белградская ул., д.28 | м3 | 3,0 |  |  |  |  |  |
| 8.15 | Завоз песка в песочницы. | Белградская ул., д.32 | м3 | 3,0 |  |  |  |  |  |
| 8.16 | Завоз песка в песочницы. | пр. Славы, д.4 | м3 | 3,0 |  |  |  |  |  |
| 8.17 | Завоз песка в песочницы. | пр. Славы, д.2, корп.4 | м3 | 3,0 |  |  |  |  |  |
| 8.18 | Завоз песка в песочницы. | Будапештская ул., д.35, корп.2 | м3 | 3,0 |  |  |  |  |  |
| 8.19 | Завоз песка в песочницы. | Будапештская ул., д.33, корп.1 | м3 | 6,0 |  |  |  |  |  |
| 8.20 | Завоз песка в песочницы. | пр. Славы, д.12 | м3 | 3,0 |  |  |  |  |  |
| 8.21 | Завоз песка в песочницы. | Будапештская ул., д.42 | м3 | 6,0 |  |  |  |  |  |
| 8.22 | Завоз песка в песочницы. | Будапештская ул., д.44 | м3 | 3,0 |  |  |  |  |  |
| 8.23 | Завоз песка в песочницы. | Будапештская ул., д.38, корп. 4 | м3 | 3,0 |  |  |  |  |  |
| 8.24 | Завоз песка в песочницы. | пр. Славы, д.26 | м3 | 3,0 |  |  |  |  |  |
| 8.25 | Завоз песка в песочницы. | пр. Славы, д.28 | м3 | 6,0 |  |  |  |  |  |
| 8.26 | Завоз песка в песочницы. | Будапештская ул., д.36 | м3 | 6,0 |  |  |  |  |  |
| 8.27 | Завоз песка в песочницы. | ул.Турку, д.11 | м3 | 9,0 |  |  |  |  |  |
| 8.28 | Завоз песка в песочницы. | Бухарестская ул., д.31, корп.5 | м3 | 6,0 |  |  |  |  |  |
| 8.29 | Завоз песка в песочницы. | Будапештская ул., д.28 | м3 | 3,0 |  |  |  |  |  |
| 8.30 | Завоз песка в песочницы. | Бухарестская ул., д.33, корп.1 | м3 | 3,0 |  |  |  |  |  |
| 8.31 | Завоз песка в песочницы. | Бухарестская ул., д.33, корп.2 | м3 | 3,0 |  |  |  |  |  |
| 8.32 | Завоз песка в песочницы. | Бухарестская ул., д.39, корп.1 | м3 | 3,0 |  |  |  |  |  |
| 8.33 | Завоз песка в песочницы. | ул. Турку, д.9, корп.2 | м3 | 6,0 |  |  |  |  |  |
| 8.34 | Завоз песка в песочницы. | ул. Турку, д.9, корп.4 | м3 | 6,0 |  |  |  |  |  |
|  | Итог: | м3 | 138,0 |  |  |  |  |  |
| 9 | Установка искусственных дорожных неровностей на территории Муниципального Образования Муниципального Округа Купчино. |
| 9.1 | Установка ИДН. | проезд Будапештская ул., д.20 и ул. Турку, д.9, корп.1-3 | м/п | 11,6 м2 | 0,0 | 226,1 | 0,0 | 0,0 | 364,4 |
| 9.2 | Установка ИДН. | Бухарестская ул., д.35, корп.5 | м/п | 5,7 м2 |  | 111,1 |  |  |  |
| 9.3 | Установка ИДН. | пр. Славы, д.28 | м/п | 1 шт. |  | 27,2 |  |  |  |
|  | Итог: | п/м |  |  | 364,4 |  |  |  |
| 10 | Ликвидация несанкционированных свалок и вывозу твердых бытовых отходов на территории Муниципального Образования Муниципального Округа Купчино. |
| 10.1 | Ликвидация несанкционированных свалок. |  | м3 | 250 | 48,0 | 48,2 | 48,0 | 48,1 | 192,3 |
| 11 | Установка малых архитектурных форм на территории Муниципального Образования Муниципального Округа Купчино |
| 11.2 | Ограничитель движения (антипарковочный столб) | пр. Славы, д.28 | шт. | 2 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 13,2 |
| 11.3 | Ограничитель движения (антипарковочный столб) | Будапештская ул., д.17, корп.2 | шт. | 2 |  | 3,3 |  |  |  |
| 11.4 | Ограничитель движения (антипарковочный столб) | пр. Славы, д.2, корп.2,3 | шт. | 4 |  | 6,6 |  |  |  |
|  | Итог: | шт. | 8 |  | 13,2 |  |  |  |
| 12 | Выполнение комплекса топографо-геодезических работ и рабочего проекта по устройству детских площадок и внутри дворовых проездов на территории Муниципального Образования МО Купчино. |
| 12.1 | Разработка проектной документации (зона отдыха) |  | м2 | 5000,50 | 0,0 | 275 146,77 | 0,0 | 0,0 | 7 911,9 |
| 12.2 | Разработка проектной документации (текущий ремонт придомовой территори). |  | м2 | 100,00 |  | 35 797,16 |  |  |  |
| 12.3 | Разработка проектной документации (текущий ремонт придомовой территори). |  | м2 | 500,00 |  | 51 679,73 |  |  |  |
| 12.4 | Разработка проектной документации (текущий ремонт придомовой территори). |  | м2 | 400,00 |  | 47 709,09 |  |  |  |
| 12.5 | Разработка проектной документации (зона отдыха) |  | м2 | 200,00 |  | 39 767,81 |  |  |  |
| 12.6 | Разработка проектной документации (зона отдыха) |  | м2 | 2000,00 |  | 105 016,58 |  |  |  |
| 12.7 | Разработка проектной документации (текущий ремонт придомовой территори). |  | м2 | 3300,00 |  | 168 755,73 |  |  |  |
| 12.8 | Разработка проектной документации (текущий ремонт придомовой территори). |  | м2 | 600,00 |  | 55 650,37 |  |  |  |
| 12.9 | Разработка проектной документации (текущий ремонт придомовой территори). |  | м2 | 1000,00 |  | 57 933,35 |  |  |  |
| 12.10 | Разработка проектной документации (текущий ремонт придомовой территори). |  | м2 | 600,00 |  | 55 650,37 |  |  |  |
| 12.11 | Разработка проектной документации (текущий ремонт придомовой территори). |  | м2 | 130,00 |  | 36 960,81 |  |  |  |
| 12.12 | Разработка проектной документации (текущий ремонт придомовой территори). |  | м2 | 130,00 |  | 36 960,81 |  |  |  |
| 12.13 | Разработка проектной документации (текущий ремонт придомовой территори). |  | м2 | 300,00 |  | 43 738,45 |  |  |  |
|  | Разработка проектной документации (текущий ремонт придомовой территори). |  | м2 | 2500,00 |  | 3 000 000,00 |  |  |  |
| 12.14 | Разработка проектной документации (текущий ремонт придомовой территори). |  | м2 | 1000,00 |  | 1 034 810,03 |  |  |  |
| 12.15 | Итог: |  | м2 | 17760,50 |  | 2 866 256,01 |  |  |  |
|  | Итог: |  | 17760,50 | 7 911,90 |  |

И.о. Главы МА МО «Купчино»                                                       А.С.Орлова