Форма бланка утверждена Решением МС МО «Купчино» от 24.10.2019 № 14

**проект**

**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ**

**внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга**

**муниципальный округ Купчино**

**6 СОЗЫВ (2019-2024 г.г.)**

192212, Санкт-Петербург, ул. Будапештская, дом №19, корп.№1; тел. (812) 7030410, e-mail: [mocupсh@gmail.com.](mailto:mocup%D1%81h@gmail.com)

**Р Е Ш Е Н И Е № ХХ**

ХХ.ХХ.2022 Санкт-Петербург

**«О согласовании новой редакции муниципальной программы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 2022 год»**

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино, Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино,

**Муниципальный Совет Р Е Ш И Л:**

1. Согласовать новую редакцию муниципальной программы «Благоустройство территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино в 2022 году» (Приложение № 1).

2. Обнародовать настоящее решение в соответствии со статьей 42 Устава МО «Купчино».

3. Настоящее решение вступает в силу c момента официального опубликования.

4. Контроль за исполнением решения возложить на Главу муниципального образования А.В. Пониматкина.

**Глава муниципального образования**

**Председатель Муниципального Совета А.В. Пониматкин**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | *Согласовано*  *Решением Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино «О согласовании новой редакции муниципальных программ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 2022 год»*  *от ХХ.ХХ.2022 № ХХ* | | |  | | --- | | *Приложение № 1 к Постановлению Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино «Об утверждении новой редакции муниципальной программы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино на 2022 год»*  *от 30.06.2022 г. №34* | |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ  
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  
КУПЧИНО

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КУПЧИНО В 2022 ГОДУ

(КБК 973 0503 6000400005)

(КБК 973 0503 6000000131)

(КБК 973 0503 6000000151)

**Санкт-Петербург**

**2022 год**

Паспорт муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа «Благоустройство территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино (далее – ВМО МО Купчино) в 2022 году» |
| Основание принятия решения о разработке программы (наименование и номер соответствующего правового акта) | - Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  - Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправлении в Санкт-Петербурге» № 420-79 от 23.09.2009 года;  - Устав ВМО Санкт-Петербурга МО Купчино;  - Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 № 961 «О Правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга» |
| Муниципальный заказчик | Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино |
| Ответственные разработчики Программы | Отдел благоустройства Местной администрации МО «Купчино» |
| Характеристика проблемы (задачи), решение которой осуществляется путем реализации программы, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимые решения | Проведение мероприятий, связанных с благоустройством, является неотъемлемым фактором развития муниципального образования. В настоящее время недостаточное развитие благоустройства поселений становится проблемой для дальнейшего экономического и социального роста муниципальных образований.  На состояние объектов благоустройства оказывают влияние факторы, воздействие которых заставляет регулярно проводить мероприятия по сохранению и направленные на поддержание уровня комфортности проживания. Кроме природных факторов, износу способствует увеличение интенсивности эксплуатационного воздействия. Также одной из проблем благоустройства территории муниципального образования является негативное, небрежное отношение жителей к элементам благоустройства, низкий уровень  культуры поведения граждан.  Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству покрытий, освещению, ремонту малых архитектурных форм. |
| Цели программы | 1. Обеспечение выполнения благоустройства территории МО «Купчино» в части проведения мероприятий по:  - содержанию территории ЗНОП МЗ;  - содержанию и ремонту оборудования детских и спортивных площадок на территории МО «Купчино»;  - ремонту и обустройству покрытий на территории МО «Купчино»;  - регулированию и контролю деятельности в сфере благоустройства на территории МО «Купчино».  2. Улучшение и повышение качества благоустройства территории МО «Купчино».  3. Повышение уровня качества окружающей среды на внутриквартальной территории МО «Купчино»  4. Повышения уровня эстетического восприятия благоустройства внутриквартальной территории МО «Купчино». |
| Задачи программы | - Улучшение комфортности благоустройства МО «Купчино»  - Исполнение полномочий, определенных законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга. |
| Соответствие программы задачам социально-экономического развития | - программа ориентирована на принятие и организацию выполнения планов комплексного благоустройства территории муниципального образования;  - организация в пределах ведения сбора статистических показателей, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;  - содействие в осуществлении контроля за соблюдением законодательства в сфере благоустройства внутриквартальной территории |
| Целевые индикаторы и показатели | Увеличение уровня благоустройства, который будет повышен при реализации Программы в соответствии с Разделом VI |
| Сроки и этапы реализации программы | 2022 год |
| Перечень основных мероприятий Программы | Перечень основных мероприятий Муниципальной программы с указанием объемов финансирования и исполнителей представлен в Разделе IV. |
| Объемы и источники финансирования с разбивкой по годам и видам источников | Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета МО Купчино на 2022 год. Общие затраты на реализацию программы составляют 40 456,3 (сорок миллионов четыреста пятьдесят шесть тысяч триста) рублей 00 копеек. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - выполнение мероприятий по ремонту покрытий на территории МО «Купчино»;  - выполнение мероприятий по санитарным рубкам,  а также удалению аварийных и больных деревьев и кустарников на территории МО «Купчино»;  - выполнение мероприятий по содержанию (уборке) территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения в 2022 году на территории МО «Купчино»;  - выполнение мероприятий по содержанию (уборке) детских игровых и спортивных площадок на территории МО «Купчино»  - проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения на внутриквартальных территориях МО «Купчино»;  - выполнение мероприятий по замене песка в песочницах на детских площадках на территории МО «Купчино» |
| Система организации контроля за реализацией Программы | Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется Главой Местной администрации МО «Купчино», Заместителем Главы Местной администрации МО «Купчино» |

**ВВЕДЕНИЕ**

Муниципальная программа «Благоустройство территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино (далее – МО «Купчино») в 2022 году» разработана в соответствии с:

- Конституцией РФ;

-Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»;

- Уставом МО «Купчино»;

- Постановлением Главы Местной администрации от 01.10.2019 № 33 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино».

Настоящая Программа определяет порядок исполнения вопроса местного значения «Осуществление благоустройства придомовой и дворовой территорий Муниципального образования Купчино».

Заказчиком Программы является Местная Администрация муниципального образования Купчино.

Программа рассчитана на реализацию в течение 2022 года.

Программа разработана Отделом благоустройства Местной администрации МО «Купчино».

**Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения**

**программным методом**

В соответствии с п. 25 1 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» № 420-79 от 23.09.2009 года к компетенции органов местного самоуправления отнесены следующие вопросы местного значения:

организация благоустройства территории муниципального образования в соответствии с законодательством в сфере благоустройства, включающая:

обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства,

содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга;

размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях;

размещение устройств наружного освещения детских и спортивных площадок на внутриквартальных территориях (за исключением детских и спортивных площадок, архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов наружного освещения которых осуществляются в соответствии с адресной инвестиционной программой, утверждаемой законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и на плановый период);

размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт элементов благоустройства, расположенных на контейнерных площадках;

размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов; размещение планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек, размещение покрытий, предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях;

временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного значения на внутриквартальных территориях;

осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования, включающее:

организацию работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга;

содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях;

проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на территории муниципального образования, включая проведение учета зеленых насаждений искусственного происхождения и иных элементов благоустройства, расположенных в границах территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения;

создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения;

архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов наружного освещения детских и спортивных площадок на внутриквартальных территориях (за исключением детских и спортивных площадок, архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов наружного освещения которых осуществляются в соответствии с адресной инвестиционной программой, утверждаемой законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и на плановый период);

проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения на внутриквартальных территориях муниципального образования.

**Раздел II. Цели и задачи Программы**

**Целями муниципальной Программы являются**:

* Обеспечение благоприятных условий и повышения уровня благоустройства на внутриквартальной территории МО «Купчино»;
* Создание и обеспечение благоприятных условий для отдыха жителей;
* Улучшение экологической обстановки;
* Регулирование и контроль деятельности в сфере благоустройства.

**Задачами муниципальной Программы являются:**

* Улучшение комфортности благоустройства МО «Купчино»;
* Исполнение полномочий, определенных законодательством Российской Федерации   
  и Санкт-Петербурга

**Раздел III. Сроки и этапы реализации Программы**

Программа реализуется в течение 2022 года.

**Раздел IV. Перечень основных мероприятий Программы**

См. приложение № 1 к муниципальной Программе по благоустройству территорий внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино в 2022 году»

**Раздел V. Механизм реализации Программы**

Реализация Программы осуществляется путем заключения муниципальных контрактов в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013   
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и проведения мероприятий программы.

**Раздел VI. Ресурсное обеспечение Программы**

Финансовое обеспечение, необходимое для реализации мероприятий Программы, составит 40456300 (сорок миллионов четыреста пятьдесят шесть тысяч триста) рублей 00 копеек за счет средств местного бюджета Муниципального образования Купчино на 2022 год.

**Раздел VII. Ожидаемые конечные результаты Программы**

- Выполнение мероприятий по ремонту покрытий на территории МО «Купчино»;

- выполнение мероприятий по санитарным рубкам, а также удалению аварийных и больных деревьев на территории МО «Купчино»;

- выполнение мероприятий по содержанию (уборке) территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения в 2022 году на территории МО «Купчино»;

- выполнение мероприятий по содержанию (уборке) детских игровых и спортивных площадок на территории МО «Купчино»;

- проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения на внутриквартальных территориях МО «Купчино»;

- выполнение мероприятий по замене песка в песочницах на детских площадках на территории МО «Купчино».

**Раздел VIII. Система контроля за реализацией Программы**

Контроль за реализацией программы осуществляется Главой Местной администрации Муниципального образования Купчино, заместителем Главы Местной администрации МО «Купчино», ответственным за реализацию мероприятий в сфере благоустройства МО «Купчино».

**XI. Оценка эффективности реализации программы**

Оценка эффективности реализации программы осуществляется в соответствии с Постановлением Главы Местной администрации от 01.10.2019 № 33 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Купчино».

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 1 к Муниципальной программе «Благоустройство  территории внутригородского муниципального образования Санкт-  Петербург муниципальный округ Купчино (далее – ВМО МО Купчино)  в 2022 году»   |  |  | | --- | --- | | **УТВЕРЖДАЮ** | **СОГЛАСОВАНО** | | И.О. Главы Местной Администрации | Глава Муниципального образования | | Муниципального округа Купчино | Муниципального округа Купчино | | **Борисов К.В.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**А.В. Пониматкин** | | 30 июня 2022 г. | «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. | | МП | МП | | | | | | | | |
| **Адресный перечень мероприятий муниципальной программы благоустройства на 2022 год** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | **1. Ремонт покрытий ВМО Купчино** | | | | | | |
|  | **№ п/п** | **Адреса объектов** | **Ед.измерения** | **Объем** | **Вид работ** | **Сумма** | **Информация по адресу** |
|  | 1 | пр. Славы, д.18 - пр. Славы, д.28 | м² | 1232,00 | Устранение дефектов АБП |  | Обращения граждан |
|  | 2 | пр. Славы 2 к.1 -пр. Славы, д. 2 к.5 - Белградская ул., д.32 | м² | 1241,00 | Устранение дефектов АБП | Обращения граждан |
|  | 3 | Бухарестская ул., д.39, корп.4 | м² | 199,00 | Устранение дефектов АБП | Обращения граждан |
|  | 4 | Бухарестская ул., д.31, корп.5 | м² | 345,00 | Устранение дефектов АБП | Обращения граждан |
|  | 5 | пр. Славы, д.4 | м² | 345,00 | Устранение дефектов АБП | Обращения граждан |
|  | 6 | Белградская ул., д. 30 | м² | 356,00 | Устранение дефектов АБП | Обращения граждан |
|  | 7 | ул. Турку, дом 7 | м² | 374,00 | Устранение дефектов АБП | Обращения граждан |
|  | 8 | Будапештская д.38 корп.1 - корп 4, Будапештская ул., д. 36, корп. 1 | м² | 1201,00 | Устранение дефектов АБП | Обращения граждан |
|  | 9 | Бухарестская ул., д. 43, д.45 | м² | 221,00 | Устранение дефектов АБП | Обращения граждан |
|  | 10 | Белградская ул.,д. 28 корп. 1 - корп. 5 | м² | 523,00 | Устранение дефектов АБП | Обращения граждан |
|  | 11 | ул. Турку, д. 7, д.9, д.11 | м² | 140,00 | Устранение дефектов АБП | Обращения граждан |
|  | 12 | ул. Турку, д.9, корп. 4 - корп. 5 | м² | 101,00 | Устранение дефектов АБП | Обращения граждан |
|  | 13 | Белградская ул., д.26 корп.9 | м² | 106,00 | Устранение дефектов АБП | Обращения граждан |
|  | 14 | Будапештская ул., д. 40 | м² | 349,00 | Устранение дефектов АБП | Обращения граждан |
|  | 15 | Будапештская ул., д. 38, корп. 7 | м² | 189,00 | Устранение дефектов АБП | Обращения граждан |
|  | 16 | Бухарестская ул., д. 41, корп.1 | м² | 29,00 | Устранение дефектов АБП | Обращения граждан |
|  | **ИТОГО** | | м² | **6951,00** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **2. Организация санитарных рубок, удаление аварийных, больных деревьев и кустарников** | | | | | | |
|  | **№ п/п** | **Адреса объектов** | **Объем** | **Вид работ** | **кол-во** | **№ порубочного билета** | **Информация по адресу** |
|  | 1 | Белградская ул., д. 6, корп. 3, лит. А | Согласно Протокола СПХ Фрунзенское | Снос | 2 |  | Проблема № 3718101;3779033; 3990098 |
|  | 2 | Белградская ул., д. 8, корп. 1, лит. А | Согласно Протокола СПХ Фрунзенское | Снос | 2 |  | Проблема № 2767824; 4012345 |
|  | 3 | Белградская ул., д. 8, корп. 3, лит. А | Согласно Протокола СПХ Фрунзенское | Снос | 1 |  | Проблема № 4380554 |
|  | 4 | Белградская ул., до.10, корп. 1, лит. Б | Согласно Протокола СПХ Фрунзенское | Снос | 1 |  | Проблема № 3581729 |
|  | 5 | Белградская ул., д. 16, корп. 2 | Согласно Протокола СПХ Фрунзенское | Снос | 5 |  | Проблема № 4385084 |
|  | 6 | Белградская ул., д. 28, корп. 1, лит. А | Согласно Протокола СПХ Фрунзенское | Снос | 1 |  | Проблема № 3363237; 3363233 |
|  | 7 | Белградская ул., д. 28, корп. 3, лит. А | Согласно Протокола СПХ Фрунзенское | Снос | 11 |  | Проблема № 3446079 |
|  | 8 | Будапештская ул., д. 3, корп.2, лит. А | Согласно Протокола СПХ Фрунзенское | Снос | 1 |  | Проблема № 3665684 |
|  | 9 | Будапештская ул., д. 5, корп. 2, литера А | Согласно Протокола СПХ Фрунзенское | Снос | 1 |  | Проблема № 3621926;3621909 |
|  | 10 | Будапештская ул., д. 20, корп. 1, литера А | Согласно Протокола СПХ Фрунзенское | Снос | 1 |  | Проблема № 3715325 |
|  | 11 | Будапештская ул., д. 22 - Будапештская ул., д. 34 | Согласно Протокола СПХ Фрунзенское | Снос | 1 |  | Проблема № 4386543 |
|  | 12 | Будапештская ул., д. 23, корп. 2, литера А | Согласно Протокола СПХ Фрунзенское | Снос | 1 |  | Проблема 4256223 |
|  | 13 | Будапештская ул., д. 23, корп. 4, литера А | Согласно Протокола СПХ Фрунзенское | Снос | 1 |  | Проблема № 3523457; 4378886 |
|  | 14 | Будапештская ул., д. 27, корп. 3, литера А | Согласно Протокола СПХ Фрунзенское | Снос | 1 |  | Проблема № 2208745 |
|  | 15 | Будапештская ул., д. 38, корп. 2, | Согласно Протокола СПХ Фрунзенское | Снос | 1 |  | По результатам обследования |
|  | 16 | Будапештская ул., д. 38, корп. 4, литера А | Согласно Протокола СПХ Фрунзенское | Снос | 1 |  | Проблема № 3727130;2269647 |
|  | 17 | Будапештская ул., д. 38, корп. 7, литера А | Согласно Протокола СПХ Фрунзенское | Снос | 1 |  | Проблема № 4184751 |
|  | 18 | Будапештская ул., д. 39, литера А | Согласно Протокола СПХ Фрунзенское | Снос | 6 |  | Проблема № 3503859; 3686909;3486528 |
|  | 19 | Будапештская ул., д. 44, литера А | Согласно Протокола СПХ Фрунзенское | Снос | 1 |  | Проблема № 3408537 |
|  | 20 | Бухарестская ул., д.33, корп. 1, литера А | Согласно Протокола СПХ Фрунзенское | Снос | 2 |  | Проблема № 4388882 |
|  | 21 | Бухарестская ул., д. 39, корп. 4, литера А | Согласно Протокола СПХ Фрунзенское | Снос | 1 |  | Проблема № 4394231 |
|  | 22 | пр. Славы, д. 2, корп. 1 | Согласно Протокола СПХ Фрунзенское | Снос | 6 |  | Проблема № 2818734 |
|  | 23 | пр.Славы, д. 2, корп. 2 | Согласно Протокола СПХ Фрунзенское | Снос | 4 |  | Проблема № 3474764; 3354719; 3524143;3354720;3354717 |
|  | 24 | пр. Славы, д. 4, литера Б | Согласно Протокола СПХ Фрунзенское | Снос | 1 |  | Проблема № 3524128 |
|  | 25 | пр. Славы, д. 10, корп.2, литера А | Согласно Протокола СПХ Фрунзенское | Снос | 5 |  | Проблема № 3576425;3653286; 3722394;3712912 |
|  | 26 | пр. Славы, д. 10, корп. 5, литера А | Согласно Протокола СПХ Фрунзенское | Снос | 1 |  | Проблема № 3686893 |
|  | 27 | пр. Славы, д.16 | Согласно Протокола СПХ Фрунзенское | Снос | 2 |  | Проблема № 2009460; 3513372 |
|  | 28 | ул. Турку, д. 1, корп. 2 | Согласно Протокола СПХ Фрунзенское | Снос | 5 |  | Проблема № 3580971 |
|  | 29 | ул. Турку, д. 2, корп. 4, литера А | Согласно Протокола СПХ Фрунзенское | Снос | 1 |  | Проблема № 3703143 |
|  | 30 | ул. Турку, д. 5/13, литера А | Согласно Протокола СПХ Фрунзенское | Снос | 1 |  | Проблема № 2663764; 2916022;2916003;2915996 |
|  | 31 | ул. Турку, д. 11, корп. 1, литера А | Согласно Протокола СПХ Фрунзенское | Снос | 3 |  | Проблема № 4186232 |
|  | 32 | Будапештская ул. 5 корп.2/3 | Согласно Акта | Сан. обрезка |  | Не требуется | I По результатам визуального осмотра |
|  | 33 | Будапештская ул. 5 корп.2 | Согласно Акта | Сан. обрезка |  | Не требуется | По результатам визуального осмотра |
|  | 34 | Белградская ул., д.8 корп. 2 | Согласно Акта | Сан. обрезка |  | Не требуется | По результатам визуального осмотра |
|  | 35 | Белградская ул. д. 6 корп.3 | Согласно Акта | Сан. обрезка |  | Не требуется | По результатам визуального осмотра |
|  | 36 | Белградская ул., д. 10, корп. 2, лит А | Согласно Акта | Сан. обрезка |  | Не требуется | По результатам визуального осмотра |
|  | 37 | ул.Турку д.4 | Согласно Акта | Сан. обрезка |  | Не требуется | По результатам визуального осмотра |
|  | 38 | Белградская ул., д. 8, корп. 1, лит. А | Согласно Акта | Сан. обрезка |  | Не требуется | По результатам визуального осмотра |
|  | 39 | Белградская ул., д. 10, корп. 3, лит. А | Согласно Акта | Сан. обрезка |  | Не требуется | По результатам визуального осмотра |
|  | 40 | Будапештская ул., д. 9, корп.2 | Согласно Акта | Сан. обрезка |  | Не требуется | По результатам визуального осмотра |
|  | 41 | пр.Славы, д.26, корп. 1 | Согласно Акта | Сан. обрезка |  | Не требуется | По результатам визуального осмотра |
|  | 42 | пр.Славы, д.26, корп. 2 | Согласно Акта | Сан. обрезка |  | Не требуется | По результатам визуального осмотра |
|  | 43 | Будапештская ул., д. 42 корп. 5 | Согласно Акта | Сан. обрезка |  | Не требуется | По результатам визуального осмотра |
|  | 44 | Будапештская ул., д. 38 корп. 4/3 | Согласно Акта | Сан. обрезка |  | Не требуется | По результатам визуального осмотра |
|  | 45 | Будапештская ул., д. 36 корп. 1 | Согласно Акта | Сан. обрезка |  | Не требуется | По результатам визуального осмотра |
|  | 46 | Будапештская ул.,д. 38 корп. 1 | Согласно Акта | Сан. обрезка |  | Не требуется | По результатам визуального осмотра |
|  | 47 | Будапештская ул.,д. 38 корп. 2, корп. 3 | Согласно Акта | Сан. обрезка |  | Не требуется | По результатам визуального осмотра |
|  | 48 | Будапештская ул.,д. 38 корп. 2 | Согласно Акта | Сан. обрезка |  | Не требуется | По результатам визуального осмотра |
|  | 49 | Будапештская ул., д. 40 | Согласно Акта | Сан. обрезка |  | Не требуется | По результатам визуального осмотра |
|  | 50 | Будапештская ул., д. 44, корп. 1 | Согласно Акта | Сан. обрезка |  | Не требуется | По результатам визуального осмотра |
|  | 51 | Будапештская ул.,д. 31 корп. 2 | Согласно Акта | Сан. обрезка |  | Не требуется | По результатам визуального осмотра |
|  | 52 | Белградская ул., д. 28, корп. 6 | Согласно Акта | Сан. обрезка |  | Не требуется | По результатам визуального осмотра |
|  | 53 | пр.Славы, д. 2, корп. 3 | Согласно Акта | Сан. обрезка |  | Не требуется | По результатам визуального осмотра |
|  | 54 | пр.Славы, д. 2, корп. 3 (позади дома) | Согласно Акта | Сан. обрезка |  | Не требуется | По результатам визуального осмотра |
|  | 55 | Белградская ул., д. 26, корп. 2 | Согласно Акта | Сан. обрезка |  | Не требуется | По результатам визуального осмотра |
|  | 56 | Белградская ул., д. 24 (торец) | Согласно Акта | Сан. обрезка |  | Не требуется | По результатам визуального осмотра |
|  | 57 | Будапештская ул.,д. 23 корп. 5 | Согласно Акта | Сан. обрезка |  | Не требуется | По результатам визуального осмотра |
|  | 58 | Бухарестская ул., д.33, корп. 5, | Согласно Акта | Сан. обрезка |  | Не требуется | По результатам визуального осмотра |
|  | 59 | Будапештская ул.,д. 38 корп. 7 | Согласно Акта | Сан. обрезка |  | Не требуется | По результатам визуального осмотра |
|  | 60 | ул. Турку, д.2 корп. 3 (напротив Дикси) | Согласно Акта | Сан. обрезка |  | Не требуется | II По результатам визуального осмотра |
|  | 61 | ул. Турку, д.9 корп. 4 | Согласно Акта | Сан. обрезка |  | Не требуется | По результатам визуального осмотра |
|  | 62 | Будапештская ул., д.20 | Согласно Акта | Сан. обрезка |  | Не требуется | По результатам визуального осмотра |
|  | 63 | Будапештская ул., д.36, корп. 1 | Согласно Акта | Сан. обрезка |  | Не требуется | По результатам визуального осмотра |
|  | 64 | Будапештская ул., д.34 | Согласно Акта | Сан. обрезка |  | Не требуется | По результатам визуального осмотра |
|  | 65 | Будапештская ул., д.5, корп. 3 | Согласно Акта | Сан. обрезка |  | Не требуется | По результатам визуального осмотра |
|  | 66 | ул. Турку, д.2 корп. 1 | Согласно Акта | Сан. обрезка |  | Не требуется | По результатам визуального осмотра |
|  | 67 | Белградская ул., д. 10, корп. 1 | Согласно Акта | Сан. обрезка |  | Не требуется | По результатам визуального осмотра |
|  | 68 | Белградская ул., д. 6, корп. 4 | Согласно Акта | Сан. обрезка |  | Не требуется | По результатам визуального осмотра |
|  | 69 | Белградская ул., д. 6, корп. 1 | Согласно Акта | Сан. обрезка |  | Не требуется | По результатам визуального осмотра |
|  | 70 | Будапештская ул., д.25 | Согласно Акта | Сан. обрезка |  | Не требуется | По результатам визуального осмотра |
|  | 71 | Будапештская ул., д. 17, корп. 5 | Согласно Акта | Сан. обрезка |  | Не требуется | По результатам визуального осмотра |
|  | 72 | Будапештская ул., д. 23, корп. 1 | Согласно Акта | Сан. обрезка |  | Не требуется | По результатам визуального осмотра |
|  | 73 | Будапештская ул., д. 31, корп. 4 | Согласно Акта | Сан. обрезка |  | Не требуется | По результатам визуального осмотра |
|  | 74 | Будапештская ул., д. 31, корп. 2 | Согласно Акта | Сан. обрезка |  | Не требуется | По результатам визуального осмотра |
|  | 75 | Будапештская ул., д. 27, корп. 2 | Согласно Акта | Сан. обрезка |  | Не требуется | По результатам визуального осмотра |
|  | 76 | Будапештская ул., д. 17, корп. 4 | Согласно Акта | Сан. обрезка |  | Не требуется | По результатам визуального осмотра |
|  | 77 | Будапештская ул., д. 37 | Согласно Акта | Сан. обрезка |  | Не требуется | По результатам визуального осмотра |
|  | 78 | пр.Славы, д. 12, корп. 3 | Согласно Акта | Сан. обрезка |  | Не требуется | По результатам визуального осмотра |
|  | 79 | пр.Славы, д. 12, корп. 1 | Согласно Акта | Сан. обрезка |  | Не требуется | По результатам визуального осмотра |
|  | 80 | пр.Славы, д. 10, корп. 3 | Согласно Акта | Сан. обрезка |  | Не требуется | По результатам визуального осмотра |
|  | 81 | пр.Славы, д. 10, корп. 2 | Согласно Акта | Сан. обрезка |  | Не требуется | По результатам визуального осмотра |
|  | 82 | пр.Славы, д. 10, корп. 5 | Согласно Акта | Сан. обрезка |  | Не требуется | По результатам визуального осмотра |
|  | 83 | Будапештская ул., д. 42, корп. 6 | Согласно Акта | Сан. обрезка |  | Не требуется | По результатам визуального осмотра |
|  | 84 | Будапештская ул., д. 42, корп. 2 | Согласно Акта | Сан. обрезка |  | Не требуется | По результатам визуального осмотра |
|  | 85 | Будапештская ул., д. 44, корп. 2 | Согласно Акта | Сан. обрезка |  | Не требуется | По результатам визуального осмотра |
|  | 86 | Будапештская ул., д.36, корп. 1 | Согласно Акта | Сан. обрезка |  | Не требуется | По результатам визуального осмотра |
|  | 87 | Будапештская ул., д. 42, корп. 3 | Согласно Акта | Сан. обрезка |  | Не требуется | По результатам визуального осмотра |
|  | 88 | Будапештская ул., д.38, корп. 7 | Согласно Акта | Сан. обрезка |  | Не требуется | По результатам визуального осмотра |
|  | 89 | Будапештская ул., д.23 | Согласно Акта | Сан. обрезка |  | Не требуется | По результатам визуального осмотра |
|  | 90 | Белградская ул., д. 22, корп. 1 | Согласно Акта | Сан. обрезка |  | Не требуется | По результатам визуального осмотра |
|  | 91 | Белградская ул., д. 28, корп. 3, лит. А | Согласно Акта | Сан. обрезка |  | Не требуется | По результатам визуального осмотра |
|  | 92 | Белградская ул., д. 28, корп. 4, лит. А | Согласно Акта | Сан. обрезка |  | Не требуется | По результатам визуального осмотра |
|  | 93 | Белградская ул., д. 26, корп. 2, лит. А | Согласно Акта | Сан. обрезка |  | Не требуется | По результатам визуального осмотра |
|  | 94 | пр. Славы, д. 22 | Согласно Акта | Сан. обрезка |  | Не требуется | По результатам визуального осмотра |
|  | 95 | Белградская ул., д. 30 | Согласно Акта | Сан. обрезка |  | Не требуется | По результатам визуального осмотра |
|  | 96 | Белградская ул., д. 24 | Согласно Акта | Сан. обрезка |  | Не требуется | По результатам визуального осмотра |
|  | 97 | пр.Славы, д. 2, корп. 3 | Согласно Акта | Сан. обрезка |  | Не требуется | По результатам визуального осмотра |
|  | 98 | Белградская ул., д. 28 корпус 6 | Согласно Акта | Сан. обрезка |  | Не требуется | По результатам визуального осмотра |
|  | 99 | пр. Славы, д. 6 корпус 2 | Согласно Акта | Сан. обрезка |  | Не требуется | По результатам визуального осмотра |
|  | 100 | Белградская ул., д. 32 | Согласно Акта | Сан. обрезка |  | Не требуется | По результатам визуального осмотра |
|  | 101 | Белградская ул., д. 28 корпус 6 | Согласно Акта | Сан. обрезка |  | Не требуется | По результатам визуального осмотра |
|  | 102 | Бухарестская ул., д.35, корп. 4, | Согласно Акта | Корчевка пня |  | Не требуется | I По результатам визуального осмотра |
|  | 103 | ул. Турку, д.7 | Согласно Акта | Корчевка пней |  | Не требуется | По результатам визуального осмотра |
|  | 104 | Будапештская ул., д. 17 корп. 4 | Согласно Акта | Корчевка пня |  | Не требуется | По результатам визуального осмотра |
|  | 105 | Будапештская ул.,д. 23 корп. 2 | Согласно Акта | Корчевка пней |  | Не требуется | По результатам визуального осмотра |
|  | 106 | пр.Славы, д. 2, корп. 3 (позади дома) | Согласно Акта | Корчевка пней |  | Не требуется | По результатам визуального осмотра |
|  | 107 | Белградская ул., д. 28, корп. 6 | Согласно Акта | Корчевка пней |  | Не требуется | По результатам визуального осмотра |
|  | 108 | Будапештская ул., д. 44, корп. 1 | Согласно Акта | Корчевка пней |  | Не требуется | По результатам визуального осмотра |
|  | 109 | Будапештская ул., д. 40 | Согласно Акта | Корчевка пней |  | Не требуется | По результатам визуального осмотра |
|  | 110 | Будапештская ул.,д. 38 корп. 2 | Согласно Акта | Корчевка пней |  | Не требуется | По результатам визуального осмотра |
|  | 111 | Будапештская ул.,д. 38 корп. 2, корп. 3 | Согласно Акта | Корчевка пней |  | Не требуется | По результатам визуального осмотра |
|  | 112 | Будапештская ул.,д. 38 корп. 1 | Согласно Акта | Корчевка пней |  | Не требуется | По результатам визуального осмотра |
|  | 113 | Будапештская ул., д. 36 корп. 1 | Согласно Акта | Корчевка пней |  | Не требуется | По результатам визуального осмотра |
|  | 114 | Будапештская ул., д. 38 корп 4/3 | Согласно Акта | Корчевка пней |  | Не требуется | По результатам визуального осмотра |
|  | 115 | Белградская улица, д. 6, корп.3, | Согласно Акта | Корчевка пня |  | Не требуется | По результатам визуального осмотра |
|  | 116 | Будапештская улица, д. 29, корп. 1 | Согласно Акта | Корчевка пня |  | Не требуется | Проблема № 3593943 |
|  | 117 | пр. Славы, д. 26, корп.1 | Согласно Акта | Корчевка пней |  | Не требуется | Проблема № 3546052 |
|  | 118 | Белградская ул., д. 10, корп. 2 | Согласно Акта | Корчевка пня |  | Не требуется | Проблема № 3486684 |
|  | 119 | проспект Славы, д. 2, корп. 4 | Согласно Акта | Корчевка пней |  | Не требуется | Проблема № 3375937;3444455 |
|  | 120 | пр. Славы, д. 30, корп.6 | Согласно Акта | Корчевка пней |  | Не требуется | II По результатам визуального осмотра |
|  | 121 | Белградская ул., д. 12 | Согласно Акта | Корчевка пней |  | Не требуется | По результатам визуального осмотра |
|  | 122 | Будапештская ул., д.25 | Согласно Акта | Корчевка пня |  | Не требуется | По результатам визуального осмотра |
|  | 123 | Будапештская ул., д. 42, корп. 6 | Согласно Акта | Корчевка пней |  | Не требуется | По результатам визуального осмотра |
|  | 124 | пр. Славы, д. 22 | Согласно Акта | Корчевка пней |  | Не требуется | По результатам визуального осмотра |
|  | 125 | пр.Славы, д. 2, корп. 2 | Согласно Акта | Корчевка пня |  | Не требуется | По результатам визуального осмотра |
|  | 126 | Белградская ул., д. 28, корп. 1 | Согласно Акта | Корчевка пней |  | Не требуется | По результатам визуального осмотра |
|  | 127 | Договор на оказание услуг по обследованию территории |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО** | |  |  | **72** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **3. Содержание и уборка территорий внутриквартальных скверов, детских и спортивных площадок** | | | | | | |
|  | **№ п/п** | **Адреса объектов** | **Единица измерения** | **Площадь** | **Вид работ** | **Сумма** | **№ обращения на Портале** |
|  | **Скверы** | | | | | | |
|  | 1 | 13-73-1 сквер б/н на Белградской ул., д.28, корп.1 | м² | 0,65 | Уборка |  |  |
|  | 2 | 13-73-2 сквер б/н на Белградской ул., д.6 | м² | 0,51 | Уборка |  |  |
|  | 3 | 13-73-3 сквер б/н на пр.Славы, д.26, корп.1 | м² | 0,74 | Уборка |  |  |
|  | 4 | 13-73-4 сквер б/н южнее д.36 по Будапештской ул. | м² | 1,021 | Уборка |  |  |
|  | 5 | 13-73-5 сквер б/н южнее д.33, корп.2, по Бухарестской ул. | м² | 0,51 | Уборка |  |  |
|  | 6 | 13-73-6 сквер б/н западнее д.40, корп.3, по Будапештской ул. | м² | 0,72 | Уборка |  |  |
|  | 7 | 13-73-7 сквер б/н восточнее д.40, корп.3, по Будапештской ул. | м² | 0,32 | Уборка |  |  |
|  | 8 | 13-73-8 сквер б/н западнее д.33, корп.5, по Бухарестской ул. | м² | 0,26 | Уборка |  |  |
|  | 9 | 13-73-9 сквер б/н севернее д.38, корп.7, по Будапештской ул. | м² | 0,44 | Уборка |  |  |
|  | 10 | 13-73-10 сквер б/н севернее д.44 по Будапештской ул. | м² | 0,26 | Уборка |  | Инцидент |
|  | 11 | 13-73-11 сквер б/н южнее д.37, корп.1, по Бухарестской ул. | м² | 0,55 | Уборка |  |  |
|  | 12 | 13-73-12 сквер б/н восточнее д.7 по ул.Турку | м² | 0,57 | Уборка |  |  |
|  | 13 | 13-73-13 сквер б/н юго-восточнее д.41, корп.2, по Бухарестской ул. | м² | 0,36 | Уборка |  |  |
|  | 14 | 13-73-14 сквер б/н западнее д.42, корп.6, по Будапештской ул. | м² | 0,5 | Уборка |  |  |
|  | 15 | 13-73-15 сквер б/н между д.24, д.28 и д.32 по Будапештской ул. | м² | 0,87 | Уборка |  |  |
|  | 16 | 13-73-16 сквер б/н между д.22, д.26, д.30, корп.1, и д.34 по Будапештской ул. | м² | 1,5 | Уборка |  |  |
|  | 17 | 13-73-17 сквер б/н между д.22 и д.20, корп.1, по Будапештской ул. | м² | 0,65 | Уборка |  |  |
|  | 18 | 13-73-18 сквер б/н между д.2, корп.2, и д.4 по пр.Славы | м² | 0,26 | Уборка |  |  |
|  | 19 | 13-73-19 сквер б/н севернее д.2, корп.2, по пр.Славы | м² | 0,3 | Уборка |  |  |
|  | 20 | 13-73-20 сквер б/н южнее д.2, корп.4, по пр.Славы | м² | 0,3 | Уборка |  |  |
|  | 21 | 13-73-21 сквер б/н севернее д.4 по пр.Славы | м² | 0,22 | Уборка |  |  |
|  | 22 | 13-73-22 сквер б/н западнее д.6, корп.2, по пр.Славы | м² | 0,39 | Уборка |  |  |
|  | 23 | 13-73-23 сквер б/н севернее д.2, корп.4, по пр.Славы | м² | 0,86 | Уборка |  |  |
|  | 24 | 13-73-24 сквер б/н севернее д.2, корп.5, по пр.Славы | м² | 0,52 | Уборка |  |  |
|  | 25 | 13-73-25 сквер б/н севернее д.35, корп.2, по Будапештской ул. | м² | 1,03 | Уборка |  |  |
|  | 26 | 13-73-26 сквер б/н западнее д.33 по Будапештской ул. | м² | 0,74 | Уборка |  |  |
|  | 27 | 13-73-27 сквер б/н севернее д.28, корп.4, по Белградской ул. | м² | 0,32 | Уборка |  |  |
|  | 28 | 13-73-28 сквер б/н южнее д.17, корп.5, по Будапештской ул. | м² | 0,51 | Уборка |  |  |
|  | 29 | 13-73-29 сквер б/н южнее д.17, корп.2, по Будапештской ул. | м² | 0,46 | Уборка |  |  |
|  | 30 | 13-73-30 сквер б/н западнее д.1, корп.2, по ул.Турку | м² | 0,3 | Уборка |  |  |
|  | 31 | 13-73-31 сквер б/н южнее д.5/13 по ул.Турку | м² | 0,22 | Уборка |  |  |
|  | 32 | 13-73-32 сквер б/н южнее д.3 по ул.Турку | м² | 0,63 | Уборка |  |  |
|  | 33 | 13-73-33 сквер б/н восточнее д.16, корп.2, по Белградской ул. | м² | 0,94 | Уборка |  |  |
|  | 34 | 13-73-34 сквер б/н южнее д.23, корп.2, по Будапештской ул. | м² | 0,62 | Уборка |  | 316274 |
|  | 35 | 13-73-35 сквер б/н южнее д.23, корп.5, по Будапештской ул. | м² | 0,56 | Уборка |  |  |
|  | 36 | 13-73-36 сквер б/н юго-восточнее д.46 по Будапештской ул. | м² | 0,03 | Уборка |  |  |
|  | 37 | 13-73-37 сквер б/н западнее д.38, корп.4, по Будапештской ул. | м² | 0,43 | Уборка |  |  |
|  | 38 | 13-73-38 сквер б/н западнее д.38, корп.3, по Будапештской ул. | м² | 0,48 | Уборка |  |  |
|  | 39 | 13-73-39 сквер б/н западнее д.38, корп.2, по Будапештской ул. | м² | 0,47 | Уборка |  |  |
|  | 40 | 13-73-40 сквер б/н западнее д.33, корп.1, по Бухарестской ул. | м² | 0,69 | Уборка |  |  |
|  | 41 | **13-73-41 сквер б/н южнее д.6, корп.2, по Белградской ул.** | м² | **0,23** | Уборка |  |  |
|  | 42 | 13-73-42 сквер б/н южнее д.6, корп.6, по Белградской ул. | м² | 0,65 | Уборка |  | 2880080 |
|  | 43 | 13-73-43 сквер б/н восточнее д.3, корп.2, по Будапештской ул. | м² | 0,49 | Уборка |  |  |
|  | 44 | 13-73-44 сквер б/н восточнее д.5, корп.3, по Будапештской ул. | м² | 0,19 | Уборка |  |  |
|  | 45 | 13-73-45 сквер б/н восточнее д.5, корп.2, по Будапештской ул. | м² | 0,24 | Уборка |  |  |
|  | 46 | 13-73-46 сквер б/н севернее д.8, корп.3, по Белградской ул. | м² | 0,35 | Уборка |  |  |
|  | 47 | 13-73-47 сквер б/н западнее д.8, корп.3, по Белградской ул. | м² | 0,06 | Уборка |  |  |
|  | 48 | 13-73-48 сквер б/н южнее д.29, корп.1, по ул.Турку | м² | 0,11 | Уборка |  |  |
|  | 49 | 13-73-49 сквер б/н западнее д.8, корп.2, по Белградской ул. | м² | 0,18 | Уборка |  |  |
|  | 50 | 13-73-50 сквер б/н на Белградской ул., д.10 | м² | 0,83 | Уборка |  |  |
|  | 51 | 13-73-51 сквер б/н на ул.Турку, д.4, корп.1 | м² | 0,26 | Уборка |  |  |
|  | 52 | 13-73-52 сквер б/н у д.20, корп.1, по Будапештской ул. | м² | 0,18 | Уборка |  |  |
|  | 53 | 13-73-53 сквер б/н у д.6, корп.2, по Белградской ул. | м² | 0,09 | Уборка |  |  |
|  | 54 | 13-73-54 сквер б/н у д.38, корп.1, по Будапештской ул. | м² | 0,29 | Уборка |  |  |
|  | 55 | **13-73-55 сквер б/н на Будапештской ул. севернее д. 17, корп. 1** | м² | 0,04 | Уборка |  |  |
|  | 56 | **13-73-56 сквер б/н на Будапештской ул. южнее д. 23, корп. 1** | м² | 0,09 | Уборка |  |  |
|  | **ИТОГО** | | м² | **25,9847** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **3.1 Мониторинг территории ЗНОП МЗ в границах ВМО «Купчино» на предмет выявления некачественной уборки ЗНОП МЗ** | | | | | | |
|  | **№ п/п** | **Адреса объектов** | **Единица измерения** | **Площадь** | **Вид работ** | **Сумма** | **Примечание** |
|  | 1 | Согласно Разделу 5 Адресной программы | шт. | Га | Мониторинг |  |  |
|  | **ИТОГО** | | **56** | **25,9847** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **4. Детские и спортивные игровые площадки** | | | | | | |
|  | **№ п/п** | **Адреса объектов** | **Единица измерения** | **Общая площадь территории** | **Вид работ** | **Вид ремонта** | **№ обращения на Портале** |
|  | 1 | Белградская ул. д.6 корпус 1 | м² |  | Уборка,очистка |  |  |
|  | 2 | Белградская ул., д.6, корп.4 | м² |  | Уборка,очистка |  |  |
|  | 3 | Белградская ул., д.8, корп.1 | м² |  | Уборка,очистка |  |  |
|  | 4 | Белградская ул., д.10, корп.1 | м² |  | Уборка,очистка |  |  |
|  | 5 | Белградская ул., д.16, корп.2 | м² |  | Уборка,очистка | **Ремонт элементов в рамках содержания** |  |
|  | 6 | Белградская ул., д.26, корп.2 | м² |  | Уборка,очистка |  |  |
|  | 7 | Белградская ул., д.26, корп.7 | м² |  | Уборка,очистка |  |  |
|  | 8 | Белградская ул., д.28, корп.1 | м² |  | Уборка,очистка |  |  |
|  | 9 | Белградская ул., д.30, корп.2 | м² |  | Уборка,очистка |  |  |
|  | 10 | Белградская ул., д.32 | м² |  | Уборка,очистка |  |  |
|  | 11 | Будапештская ул., д.3 корп.2 | м² |  | Уборка,очистка |  |  |
|  | 12 | Будапештская ул., д.5, корп.1 | м² |  | Уборка,очистка |  |  |
|  | 13 | Будапештская ул., д.5, корп.2 | м² |  | Уборка,очистка |  |  |
|  | 14 | Будапештская ул., д.9 | м² |  | Уборка,очистка |  |  |
|  | 15 | Будапештская ул., д.17, корп.1 | м² |  | Уборка,очистка |  |  |
|  | 16 | Будапештская ул.,д.23, корп.5 (к.2) | м² |  | Уборка,очистка | **Ремонт элементов в рамках содержания** |  |
|  | 17 | Будапештская ул., д.28,32 | м² |  | Уборка,очистка |  |  |
|  | 18 | Будапештская ул., д.30 | м² |  | Уборка,очистка | **Ремонт элементов в рамках содержания** |  |
|  | 19 | Будапештская ул., д.33, корп.1 | м² |  | Уборка,очистка | **Ремонт элементов в рамках содержания** |  |
|  | 20 | Будапештская ул., д.36, корп.1 (во дворе) | м² |  | Уборка,очистка |  |  |
|  | 21 | Будапештская ул., д.36, корп.1 (за домом) | м² |  | Уборка,очистка |  |  |
|  | 22 | Будапештская ул., д.35, корп.2 | м² |  | Уборка,очистка |  |  |
|  | 23 | Будапештская ул., д.42, корп.5 | м² |  | Уборка,очистка |  |  |
|  | 24 | Бухарестская ул., д.31, корп.5 | м² |  | Уборка,очистка |  |  |
|  | 25 | Бухарестская ул., д.33, корп.1 | м² |  | Уборка,очистка |  |  |
|  | 26 | Бухарестская ул., д.33, корп.2 | м² |  | Уборка,очистка |  |  |
|  | 27 | Бухарестская ул., д.39, корп.1 | м² |  | Уборка,очистка |  |  |
|  | 28 | пр. Славы, д.4 | м² |  | Уборка,очистка |  |  |
|  | 29 | пр. Славы, д.10, корп.3 | м² |  | Уборка,очистка |  |  |
|  | 30 | пр. Славы, д.12, корп.1 | м² |  | Уборка,очистка |  |  |
|  | 31 | пр. Славы, д.18 (Будапештская ул., д.44) | м² |  | Уборка,очистка | **Ремонт элементов в рамках содержания** |  |
|  | 32 | пр. Славы, д.26, корп.1 | м² |  | Уборка,очистка |  |  |
|  | 33 | пр. Славы, д.28, корп.1 | м² |  | Уборка,очистка |  |  |
|  | 34 | пр. Славы, д.30, корп.6 | м² |  | Уборка,очистка |  |  |
|  | 35 | ул. Турку, д.3 | м² |  | Уборка,очистка |  |  |
|  | 36 | ул. Турку, д.4 | м² |  | Уборка,очистка |  |  |
|  | 37 | ул. Турку, д.5/13 | м² |  | Уборка,очистка |  |  |
|  | 38 | ул. Турку, д.7 | м² |  | Уборка,очистка |  |  |
|  | 39 | ул. Турку, д.9, корп.3 | м² |  | Уборка,очистка |  |  |
|  | 40 | ул. Турку, д.9, корп.4 | м² |  | Уборка,очистка |  |  |
|  | 41 | ул. Турку, д.9, корп.5 | м² |  | Уборка,очистка |  |  |
|  | 42 | ул. Турку, д.11, корп.1 | м² |  | Уборка,очистка |  |  |
|  | **ИТОГО** | | м² |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **4.1 Мониторинг состояния оборудования и покрытий детских игровых и спортивных площадок в границах МО «Купчино»** | | | | | | |
|  | **№ п/п** | **Адреса объектов** | **Единица измерения** | **Площадь** | **Вид работ** | **Сумма** | **Примечание** |
|  | 1 | Согласно Разделу 6 Адресной программы | шт. | Га | Мониторинг |  |  |
|  | **ИТОГО** | | **42** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **5. Замена песка в песочницах** | | | | | | |
|  | **№ п/п** | **Адреса объектов** | **Единица измерения** | **Объем** | **Вид работ** | **Сумма** | **№ обращения на Портале** |
|  | 1 | Белградская ул. д.6 корпус 1 | м³ | 2 |  |  |  |
|  | 2 | Белградская ул., д.6, корп.4 | м³ | 3 |  |  | 3363839; |
|  | 3 | Белградская ул., д.8, корп.1 | м³ | 2 |  |  |  |
|  | 4 | Белградская ул., д.10, корп.1 | м³ | 2 |  |  |  |
|  | 5 | Белградская ул., д.16, корп.2 | м³ | 2 |  |  |  |
|  | 6 | Белградская ул., д.26, корп.2 | м³ | 2 |  |  |  |
|  | 7 | Белградская ул., д.26, корп.7 | м³ | 2 |  |  |  |
|  | 8 | Белградская ул., д.28, корп.1 | м³ | 3 |  |  |  |
|  | 9 | Белградская ул., д.30, корп.2 | м³ | 3 |  |  |  |
|  | 10 | Белградская ул., д.32 | м³ | 2 |  |  |  |
|  | 11 | Будапештская ул., д.5, корп.1 | м³ | 3 |  |  |  |
|  | 12 | Будапештская ул., д.5, корп.2 | м³ | 6 | Две песочницы по 3 куб.м |  | 3370748; 3370811 |
|  | 13 | Будапештская ул., д.9 | м³ | 2 |  |  |  |
|  | 14 | Будапештская ул., д.17, корп.1 | м³ | 2 |  |  |  |
|  | 15 | Будапештская ул., д.23, корп.2 | м³ | 2 |  |  | 2481514; 2732953; |
|  | 16 | Будапештская ул., д.28,32 | м³ | 6 |  |  |  |
|  | 17 | Будапештская ул., д.31, корп.2 | м³ | 3 |  |  | 3346124; 3372024 |
|  | 18 | Будапештская ул., д.33, корп.1 | м³ | 3 |  |  |  |
|  | 19 | Будапештская ул., д.36, корп.1 (во дворе) | м³ | 2 |  |  |  |
|  | 20 | Будапештская ул., д.36, корп.1 (за домом) | м³ | 6 |  |  |  |
|  | 21 | Будапештская ул., д.42, корп.5 | м³ | 2 |  |  |  |
|  | 22 | Будапештская ул., д.44 | м³ | 6 |  |  | 1017802 |
|  | 23 | Бухарестская ул., д.31, корп.5 | м³ | 9 |  |  |  |
|  | 24 | Бухарестская ул., д.33, корп.2 | м³ | 9 |  |  |  |
|  | 25 | Бухарестская ул., д.39, корп.1 | м³ | 2 |  |  |  |
|  | 26 | пр. Славы, д.2 корп. 4 | м³ | 2 |  |  |  |
|  | 27 | пр. Славы, д.4 | м³ | 2 |  |  |  |
|  | 28 | пр. Славы, д.10, корп.3 | м³ | 6 | Две песочницы |  | 2793023 |
|  | 29 | пр. Славы, д.12, корп.1 | м³ | 6 |  |  |  |
|  | 30 | пр. Славы, д.26, корп.1 | м³ | 2 |  |  |  |
|  | 31 | пр. Славы, д.28, корп.1 | м³ | 2 |  |  |  |
|  | 32 | пр. Славы, д.30, корп.6 | м³ | 2 |  |  |  |
|  | 33 | ул. Турку, д.3 | м³ | 3 |  |  |  |
|  | 34 | ул. Турку, д.4 | м³ | 3 |  |  |  |
|  | 35 | ул. Турку, д.5/13 | м³ | 3 |  |  | 2743238 |
|  | 36 | ул. Турку, д.7 | м³ | 3 |  |  |  |
|  | 37 | ул. Турку, д.9, корп.2 | м³ | 3 |  |  |  |
|  | 38 | ул. Турку, д.9, корп.3 | м³ | 2 |  |  |  |
|  | 39 | ул. Турку, д.9, корп.4 | м³ | 6 |  |  |  |
|  | 40 | ул. Турку, д.9, корп.5 | м³ | 3 |  |  |  |
|  | 41 | ул. Турку, д.11, корп.1 | м³ | 6 |  |  |  |
|  | **ИТОГО** | | м³ | 140 |  |  |  |